**四川大学本科毕业论文（设计）指导教师指导记录表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指导教师**  **姓名** | **梁刚** | **职 称** | **讲师** | **工作单位** | **四川大学** |
| **学生姓名** | **张伟** | **学　　院** | **软件学院** | **专 业** | **软件工程** |
| **论文（设计）题目：** | | | | | |
| **指导时间** | **指 导 内 容** | | | | |
| **2011.03.03** | **讨论题目设计方案，查阅资料** | | | | |
| **2011.03.08** | **讨论原方案存在的问题，改进原方案** | | | | |
| **2011.03.10** | **确定设计方案,开始概要设计** | | | | |
| **2011.03.17** | **修正概要设计方案，检查** | | | | |
| **2011.03.24** | **概要设计方案通过，查阅资料，进行详细设计** | | | | |
| **2011.03.31** | **检查详细设计方案** | | | | |
| **2011.04.07** | **检查详细设计方案，修正设计** | | | | |
| **2011.04.14** | **详细设计方案通过，无误，开始编码过程** | | | | |
| **2011.04.21** | **讨论编码过程中遇到的问题** | | | | |
| **2011.04.28** | **讨论编码过程中遇到的问题** | | | | |
| **2011.05.05** | **编码完成，开始测试过程，并开始论文初稿的编写。** | | | | |
| **2011.05.07** | **指导论文的编写** | | | | |
| **2011.05.09** | **测试发现重大bug，代码需要较大改动** | | | | |
| **2011.05.12** | **Bug修改完毕，重新测试，通过** | | | | |
| **2011.05.15** | **指出一些小的bug，代码仍需要继续改动** | | | | |
| **2011.05.17** | **代码基本修改无误，论文初稿完成** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **指导时间** | **指 导 内 容** |
| **2011.05.22** | **初稿修改完成，二稿仍然存在格式问题，需要继续修改** |
| **2011.05.25** | **论文第三稿基本无误，英文字体存在小的问题，继续修改** |
| **2011.05.27** | **论文定稿，准备答辩各项工作。** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**学生（签名） 指导教师（签名）**